106年度花蓮縣立國風國民中學

範 本

經費申請計畫書

※需求補助項目：

一、計畫目標：飲用水設備改善

為改善飲用水品質及提供充足的飲用水供師生飲用。

二、現況分析(或問題背景)：

全校師生人數近2000人，因飲水機造水量來不及師生飲用，長期下來再加上學 
     生使用不當，造成飲水機經常損壞，修護費亦造成學校負擔，且因飲水機的小問
     題修護的廠商有時都會拖延亦造成師生不悅。

三、計畫內容：

加壓馬達(3p)、飲用水管更換、40公升PE模式儲存桶、飲水機控制面板更換及 
     施工安裝費。

四、執行期程：

105年11月15日起至105年12月25日止。

五、預定進度：

| 時間 | 需執行天數(含例假日) | 累計預定進度（％） | 累計預定支用（元） | 關鍵查核點(名稱) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 105年11月20日 | 5 | 40 | 0 | 先期作業時間 |
| 105年12月10日 | 20 | 60 | 0 | 訪價及施工 |
| 105年12月25日 | 10 | 100 | 95,400 | 驗收及核銷 |

六、預期成效：

改善飲用水品質及提供充足的飲用水供師生飲用之後可減少師生之抱怨。

七、辦理單位與人員：

| 姓名 | 單位 | 職稱 | 電子信箱 | 聯絡電話 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 王錦懋 | 總務處 | 總務主任 | Wim16kimo@yahoo.com.tw | 03-8323847轉16 |
| 徐永昇 | 總務處 | 事務組長 | Kimo4568@yahoo.com.tw | 03-8323847轉21 |

八、經費預算

學校提報預算需求 (單位：元)

| 項次 | 經費項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加壓馬達(3p) | 21,000 | 3 | 個 | 63,000 |  |
| 2 | 飲用水管更換 | 1,000 | 3 | 支 | 3,000 |  |
| 3 | 40公升PE模式儲存桶 | 4,000 | 4 | 組 | 16,000 |  |
| 4 | 飲水機控制面板更換 | 2,700 | 2 | 組 | 5,400 |  |
| 5 | 施工安裝費 | 2,000 | 4 | 人/工 | 8,000 |  |
| 合計 |  |  |  |  | 95,400 |  |

承辦人：            單位主管：        　 會計室：      　    校長：